PROJETO: CALCULADORA PYTHON (MVP MELHORADO)

Código limpo, robusto e preciso (Engine + GUI)

Data: 13/12/2025   |   Versão: 2.2 (revisada)

# 1. Visão geral

Este documento define escopo, regras, arquitetura e plano de execução para uma calculadora básica em Python com foco em qualidade: previsibilidade de comportamento, robustez e separação clara entre lógica (Engine) e interface (GUI).

## Princípios-chave

“Cérebro” primeiro: a Engine deve funcionar e ser testável no terminal antes da GUI.

Separação de responsabilidades: a UI não calcula; ela apenas envia entradas e desenha o estado retornado pela Engine.

Precisão desde o início: cálculos internos com Decimal (módulo decimal).

Regras explícitas para casos chatos (erro, encadeamento, limpeza).

# 2. Objetivo e limites do MVP

## 2.1 Objetivo

Entregar uma calculadora “estilo Windows” com operações essenciais e UX sólida, sem gambiarras na lógica.

## 2.2 Fora do escopo (por enquanto)

Percentual (%), raiz, potência, memória (M+, MR…), histórico completo, parênteses e avaliação de expressões completas.

Tema idêntico ao Windows 11 (vamos mirar “bonito e consistente”, não clonagem).

# 3. Requisitos funcionais

## 3.1 Funções essenciais

Entrada de números inteiros e decimais.

Operações: adição (+), subtração (-), multiplicação (×), divisão (÷).

Comandos: = (resultado), C (reset total), CE (limpa entrada), Backspace (apaga último dígito), ± (inverte sinal), . (ponto decimal).

Display principal para o valor atual.

Display secundário (curto) para contexto (ex.: “10 +”).

## 3.2 Atalhos de teclado (desde a primeira versão)

0–9 e Numpad 0–9: dígitos.

Numpad +, -, *, /: operadores.

Enter: (=).

Esc: (C).

Delete: (CE).

Backspace: apagar último dígito.

# 4. Regras de negócio

## 4.1 Precisão e conversões (Decimal)

A Engine deve usar Decimal para cálculos internos. A entrada do usuário deve ser mantida como texto no display e convertida para Decimal apenas quando necessário (ex.: ao pressionar operador/igual).

Configurar o contexto do Decimal (precisão) de forma explícita.

Formatação do display: evitar notação científica sempre que possível; remover zeros desnecessários.

Definir limite de dígitos no display (ex.: 16–20) e a regra ao exceder (ex.: “Erro” ou notação controlada).

## 4.2 Erros e recuperação

Divisão por zero deve exibir “Erro” sem encerrar o programa.

Em estado de erro: permitir C (reset total) e permitir dígito/CE para iniciar nova entrada.

Operadores e “=” devem ser ignorados enquanto estiver em erro.

## 4.3 Entrada decimal, sinal e backspace

Ignorar múltiplos pontos decimais (ex.: “1..2” vira “1.2”).

± inverte o sinal do número atual (se estiver em “0”, mantém “0”).

Backspace remove o último caractere; se ficar vazio, volta para “0”.

## 4.4 Encadeamento e troca de operador

Ao pressionar um operador com operação pendente, resolver a pendência antes de armazenar o novo operador (ex.: 10 + 2 + 3 = 15).

Pressionar operador repetidamente deve trocar apenas o operador pendente (sem alterar valores).

Pressionar “=” sem operador pendente deve manter o valor atual.

## 4.5 Limpeza (C vs CE)

C: limpa tudo (stored_value, pending_op, displays, modo).

CE: limpa apenas a entrada atual (display principal), mantendo stored_value e operador pendente.

# 5. Arquitetura

## 5.1 Camadas

Engine (cérebro): estado + regras + métodos de “teclas”.

GUI (cara): botões/teclado chamam a Engine e atualizam os displays.

## 5.2 Estado recomendado da Engine

A classe CalculatorEngine deve manter um estado mínimo, claro e testável, por exemplo:

display_text (str): texto do display principal (ex.: “123”, “Erro”).

display_secondary (str): texto auxiliar (ex.: “10 +”).

stored_value (Decimal | None): operando armazenado.

pending_op (str | None): operador pendente (+, -, *, /).

mode (Enum/str): ENTERING, OP_PENDING, SHOWING_RESULT, ERROR (evita múltiplas flags).

## 5.3 API de “teclas” (métodos públicos)

press_digit(d)

press_decimal()

press_operator(op)

press_equals()

press_clear()

press_clear_entry()

press_backspace()

press_toggle_sign()

## 5.4 Estrutura sugerida de arquivos

calculadora/

engine.py    (apenas lógica e estado)

app_tk.py    (Tkinter: UI + bindings de teclado)

tests_engine.py  (opcional no MVP, recomendado)

README.md

# 6. Plano de execução (milestones)

## 6.1 M1 — Engine blindada

Objetivo: lógica perfeita, testada no terminal, usando Decimal.

Entregáveis: engine.py (+ simulação CLI simples ou testes).

Aceite mínimo: 0.1 + 0.2 = 0.3; divisão por zero -> “Erro”; CE/C/backspace OK; troca de operador OK.

## 6.2 M2 — GUI conectada (Tkinter)

Objetivo: interface visual responsiva e fiel ao estado da Engine.

Entregáveis: app_tk.py com botões, display(s) e bindings de teclado.

Aceite mínimo: clique e teclado funcionam; UI não contém lógica de cálculo; erro e limpeza refletem o estado corretamente.

## 6.3 M3 — Polimento e UX

Objetivo: melhorar usabilidade e apresentação sem comprometer a arquitetura.

Entregáveis: layout refinado (grid), espaçamento consistente, display secundário, tratamento de números grandes, feedback de erro.

Aceite mínimo: comportamento consistente em edge cases (erro recuperável, troca de operador, encadeamento previsível).

# 7. Casos de teste obrigatórios

Soma simples: 10 + 2 = 12

Erro seguro: 5 ÷ 0 = “Erro”; depois C -> “0”

Inversão: 9 ± -> “-9”

Ponto duplo: 1 . 2 . 3 -> “1.23” (ignora o segundo ponto)

CE: 12 + 7 CE 5 = -> 17

Precisão: 0.1 + 0.2 = -> 0.3

# 8. Checklist de decisões (para evitar ambiguidade)

Limite de dígitos no display e regra ao exceder (Erro vs notação controlada).

Formatação de Decimal no display (remover zeros, evitar expoentes, arredondamento).

Comportamento de “=” repetido: opcional (pode ficar fora do MVP).

Tratamento de valores extremos (muito grandes/pequenos).